УТВЕРЖДЕНА

приказом Ленского бассейнового

водного управления Росводресурсов

от «24» декабря 2020 г. № 151

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И

ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

бассейна реки яна

Книга 6

Перечень мероприятий

по достижению целевого состояния

речного бассейна

Содержание

Введение	3

1. Фундаментальные мероприятия	4

2. Институциональные мероприятия	7

3. Оперативные мероприятия	12

4. Структурные мероприятия	14

5. Сводная ведомость требуемых финансовых затрат	20

Заключение	21

Список использованных материалов	23

Введение

Книга 6 выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке СКИОВО [5] и  содержит перечень необходимых мероприятий для достижения целевого состояния качества поверхностных вод бассейна, обеспечивающего оптимальное функционирование всех видов водопользования.

В настоящую книгу включены мероприятия, разработанные с учетом материалов стратегии долгосрочного социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, предложений ЛенБВУ, проекта государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» 2011 года, государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы» [1,2,100, 133].

В соответствии с Методическими указаниями по разработке СКИОВО мероприятия по достижению и поддержанию целевого состояния качества поверхностных вод рассматриваемого бассейна классифицированы по функциональной значимости в несколько групп: фундаментальные, институциональные, структурные мероприятия и мероприятия по улучшению оперативного управления [5].

Расчет предполагаемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, осуществлялся на основании укрупненных показателей стоимости водохозяйственных и водоохранных мероприятий, расценок выполнения различных видов работ, а также на основе данных проектов-аналогов [6, 9, 3, 122, 111]. Результаты расчета приведены к сметной стоимости в ценах текущего периода по состоянию на 1 кв. 2012 г. через индексы изменения стоимости работ, применяемых к расценкам на работы, указанных в сборниках  ТЭР и ФЕР [4, 8].

# 1. Фундаментальные мероприятия

Таблица 1. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов на период до 2025 г., млн.руб. (экологическое образования, научные исследования, информационное обеспечение, развитие наблюдательной сети).

| Мероприятия, улусы | Исполнители | Всего затрат 2011-2025 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | Затраты 2011-2015 г.г., млн. руб. | Затраты 2016-2020 г.г., млн. руб. | Затраты 2021-2025 г.г., млн. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | бюджет РС (Я) | прочие средства |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по бассейну р. Яна и междуречий р.р. Лена и Яна, Яна и Индигирка, в том числе: | 97,16 | 86,04 | 7,87 | 3,25 | 39,36 | 2,83 | 0,81 | 18,36 | 8,08 | 9,28 | 29,50 | 6,48 | 5,68 | 6,18 | 5,68 | 5,48 | 28,30 | 5,68 | 5,68 | 6,18 | 5,38 | 5,38 | - |
| 1.Общебассейновые мероприятия, всего – | 42,46 | 31,34 | 7,87 | 3,25 | 13,66 | 2,83 | 0,81 | 3,96 | 3,18 | 2,88 | 14,50 | 2,68 | 2,88 | 3,38 | 2,88 | 2,68 | 14,30 | 2,88 | 2,88 | 3,38 | 2,58 | 2,58 | - |
| 1. 1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения, всего – | 8,84 | 0,52 | 5,07 | 3,25 | 2,04 | н.д. | н.д. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,40 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,40 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | - |
| 1.1.1. Проведение мероприятий посвященных Международному дню воды | Ленское БВУ, ДВО при МОП РС (Я) | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | н.д. | н.д. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Рост экологической активности населения региона. Повышение уровня культуры водопользования |
| 1.1.2. Информационно-методическая и финансовая поддержка инициатив общественных экологических организаций по реализации водоохранных мероприятий | ДВО при МОП РС (Я) | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,12 | н.д. | н.д. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Увеличение числа общественных организаций, принимающих участие в решении местных проблем охраны водных ресурсов |
| 1.1.3. Подготовка и издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам водопользования и охраны водных ресурсов | ДВО при МОП РС (Я) | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,15 | н.д. | н.д. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Удовлетворение информационных потребностей водопользователей |
| 1.1.4. Организация экологических лагерей, экспедиций. Поддержание инициативы учителей, воспитателей, школьников и общественных организаций в экологическом направлении. Проведение экологических конференций, семинаров и олимпиад школьников. | Муниципальные образования | 5,20 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 1,20 | н.д. | н.д. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | Рост экологической активности населения региона. Повышение уровня культуры водопользования. Увеличение числа общественных организаций, принимающих участие в решении местных проблем охраны водных ресурсов |
| 1.1.5. Проведение массовых мероприятий у школьников по туризму и краеведению, организация туристических походов. | Муниципальные образовательные учреждения | 1,30 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,30 | н.д. | н.д. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Рост экологической активности населения региона. Повышение уровня культуры водопользования |
| 1.1.6. Привлечение населения и школьников к участию в контроле качества воды водных объектов | ДВО при МОП РС (Я) | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,15 | н.д. | н.д. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- « --- |
| 1.2. Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов, всего – в том числе: | 4,50 | 3,20 | 1,30 | 0,00 | 1,50 | н.д. | н.д. | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории Республики Саха (Я) | ЛенБВУ, УГМС | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,30 | н.д. | н.д. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Оперативная фактическая и прогностическая специализированная гидрометеорологическая информация |
| 1.2.2. Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | ЛенБВУ | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | н.д. | н.д. | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информационно-аналитическая система по сбору, обработке, обобщению и анализу данных наблюдений водопользователей за водными объектами |
| 1.2.3. Послепаводковое обследование водных объектов в районе населенных пунктов | ДВО при МОП РС (Я) | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | н.д. | н.д. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Подготовка предложений по устранению негативного воздействия вод, определение объемов изыскательских работ |
| 1.3. Выполнение научно-исследовательских работ, всего – | 7,22 | 5,72 | 1,50 | 0,00 | 5,02 | 2,83 | 0,81 | 0,98 | 0,20 | 0,20 | 1,10 | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 0,20 | 0,00 | 1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.1. Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Яна | ЛенБВУ | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 2,83 | 0,81 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Систематизированные материалы о состоянии и использовании водных объектов в бассейне р. Яна для осуществления водохозяйственных и водоохранных мероприятий |
| 1.3.2. Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, МОП РС (Я) | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | н.д. | н.д. | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Рекомендации по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов |
| 1.3.3. Проведение идентификации водных объектов - 8 объектов (р.р. Яна, Адыча, Омолой с притоками в районах разработки месторождений полезных ископаемых) | ЛенБВУ, МОП РС (Я) | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Выявление территорий, подверженных негативному воздействию горнодобывающей промышленности. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по предотвращению негативного воздействия |
| 1.4. Обследование мелиоративных систем и оценка их состояния (219 систем в Верхоянском улусе) | ЛенБВУ, МСХ РС (Я), МОП РС (Я) | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | Оценка состояния мелиоративных систем с целью принятия решения о необходимости и возможности их эксплуатации в дальнейшем |
| 2. Мероприятия по улусам (районам), всего – в том числе | 54,7 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | н.д. | н.д. | 14,40 | 4,90 | 6,40 | 15,00 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 14,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | - |
| 2.1. Булунский улус, всего – в том числе: | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | н.д. | н.д. | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - |
| 2.1.1. Организация дополнительных створов наблюдений за состоянием водных объектов - 1 створ (р. Омолой, с. Намы) | Бассейновый Совет, ЛенБВУ, МОП РС (Я) | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 2,70 | н.д. | н.д. | 2,00 | 0,50 | 0,20 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | Экологический мониторинг |
| 2.1.2. Идентификация территории с. Намы, потенциально подверженного негативному воздействию вод р. Омолой | ЛенБВУ | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Картографирование и зонирование долин основных рек в пределах н.п., подверженных затоплению, с выделением участков наибольшего риска. Разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Верхоянский улус, всего – в том числе: | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 9,9 | н.д. | н.д. | 4,8 | 1,8 | 3,3 | 5,0 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 2.2.1. Установление и организация дополнительных створов наблюдений за состоянием водных объектов: р. Адыча - п. Ойун-Хомото - 1 створ, р. Дэрбэки – 18 км выше устья р. Некучан - 1 створ. | Бассейновый Совет, ЛенБВУ, МОП РС (Я) | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 5,4 | н.д. | н.д. | 3,8 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Экологический мониторинг |
| 2.2.2. Идентификация территорий населенных пунктов, потенциально подверженных негативному воздействию вод рек Яна, Дулгалах, Сартанг, Адыча, всего – в том числе: | ЛенБВУ | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | н.д. | н.д. | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Картографирование и зонирование долин основных рек в пределах н.п., подверженных затоплению с выделением участков наибольшего риска. Разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод. |
| 2.2.2.1. р. Яна - н. п. Верхоянск, Батагай, Хайы-Сардах, Боронук | --- « --- | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | н.д. | н.д. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2.2. р. Дулгалах - сёла Суордах, Дулгалах | ЛенБВУ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Картографирование и зонирование долин основных рек в пределах н.п., подверженных затоплению с выделением участков наибольшего риска. Разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод. |
| 2.2.2.3. р. Сартанг - н. п. Бала, Юнкюр, Сысы-Мейитэ, Метяки | --- « --- | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2.4. р. Адыча - сёла Сайды, Бетенкес | --- « --- | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. Усть-Янский улус, всего – в том числе: | 15,40 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | н.д. | н.д. | 3,80 | 1,80 | 1,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - |
| 2.3.1. Организация дополнительных створов наблюдений за состоянием водных объектов - 2 створа (р. Омолой - с. Хайыр , р. Чондон, с. Тумат) | Бассейновый Совет, ЛенБВУ, Мин. охраны природы РС (Я) | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | н.д. | н.д. | 3,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - |
| 2.3.2. Идентификация территорий н.п. Усть-Куйга и Нижнеянск, потенциально подверженных негативному воздействию вод р. Яна | ЛенБВУ | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | н.д. | н.д. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Картографирование и зонирование долин основных рек в пределах н.п., подверженных затоплению с выделением участков наибольшего риска. Разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод. |
| 2.4. Эвено-Бытантайский улус, всего – в том числе: | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | н.д. | н.д. | 3,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - |
| 2.4.1. Организация дополнительных створов наблюдений за состоянием водных объектов - 2 створа (р. Улахан-Саккырыр - с. Батагай-Алыта, р. Бытантай - с. Алы) | Бассейновый Совет, ЛенБВУ, МОП РС (Я) | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | н.д. | н.д. | 3,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Экологический мониторинг |

# 2. Институциональные мероприятия

Таблица 2 - Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов бассейна р. Яна и междуречий р.р. Лена и Яна, Яна и Индигирка на период до 2025 г., млн. руб.

| Мероприятия, улусы | Исполнители | Всего затрат 2011-2025 г.г, млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | Затраты 2011-2015 г.г., млн. руб. | Затраты 2016-2020 г.г., млн. руб. | Затраты 2021-2025 г.г., млн. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  |  | федераль ный бюджет | бюджет РС(Я) | прочие средства |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по бассейну р. Яна и междуречий р.р. Лена и Яна, Яна и Индигирка, всего - в том числе: | 72,60 | 8,40 | 54,30 | 9,9 | 61,68 | 0,40 | 0,30 | 25,58 | 6,68 | 28,72 | 8,87 | 4,85 | 1,32 | 0,00 | 0,50 | 2,20 | 2,05 | 0,93 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | - |
| 1.Общебассейновые мероприятия, всего – в том числе: | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1. Мероприятия, направленные на соблюдение установленных лимитов и квот на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод | ДВО при МОП РС (Я) | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение доли водопользователей, оформивших договора и решения на водопользование до 96 % |
| 2. Мероприятия по улусам, всего – в том числе: | 72,41 | 8,21 | 54,30 | 9,90 | 61,59 | 0,40 | 0,30 | 25,54 | 6,65 | 28,70 | 8,82 | 4,82 | 1,30 | 0,00 | 0,50 | 2,20 | 2,00 | 0,90 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | - |
| 2.1. Булунский улус, всего – в том числе: | 6,39 | 1,19 | 2,80 | 2,40 | 4,79 | 0,40 | 0,00 | 2,59 | 2,40 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | - |
| 2.1.1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и на водосборах, всего – в том числе: | 5,99 | 0,60 | 3,59 | 1,80 | 4,39 | 0,40 | 0,00 | 1,89 | 0,80 | 1,30 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | - |
| 2.1.1.1. Определение границ водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы моря Лаптевых в районе с. Быковский | Лен БВУ | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.1.1.2. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы моря Лаптевых в районе с. Быковский специальными информационными знаками | --- « --- | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| 2.1.1.3. Определение границ водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы Хара-Улахской бухты моря Лаптевых в районе с. Найба | --- « --- | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.1.1.4. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Хара-Улахской бухты моря Лаптевых в районе с. Найба специальными информационными знаками | --- « --- | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.5. Определение границ водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы бухты Тикси моря Лаптевых в районе п. Тикси | --- « --- | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленного на предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.1.1.6. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы бухты Тикси моря Лаптевых в районе п. Тикси | --- « --- | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| 2.1.1.7. Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | ДВО при МОП РС (Я) | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,60 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.1.1.8. Оформление землеотвода под свалку ТБО, ограждение территории и обвалование свалки ТБО | Муниципальные образования | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и сохранение среды обитания |
| 2.1.2. Регулирование использования берегов и дна водных объектов, всего – в том числе | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.1. Осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов и изменением морфометрических особенностей р. Омолой в районе с. Намы | МОП РС (Я), ЛенБВУ | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Получение информации о состоянии дна, берегов и изменением морфометрических особенностей р. Омолой в районе с. Намы |
| 2.2. Верхоянский улус, всего – в том числе | 33,52 | 2,72 | 26,80 | 4,00 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 24,60 | 4,12 | 2,12 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.1. Определение альтернативных и дополнительных источников водоснабжения, всего – в том числе | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.1.1. Выполнение поисково-оценочных работ источников подземных вод для н.п. Верхоянского района | Госкомитет по геологии и недропользованию | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.2. Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и на водосборах, всего – в том числе: | 10,32 | 1,30 | 5,70 | 3,32 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,70 | 2,17 | 1,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,65 | 0,40 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.2.1. Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе г. Верхоянск - 5 км | Лен БВУ | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.2.2.2. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе г. Верхоянск специальными информационными знаками | --- « --- | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.3. Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе п.г.т. Батагай – 7 км | --- « --- | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.2.2.4. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе п.г.т. Батагай специальными информационными знаками | --- « --- | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| 2.2.2.5. Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | ДВО при МОП РС (Я) | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения водных объектов, а также сохранение среды обитания |
| 2.2.2.6. Оформление землеотводов под свалки ТБО, ограждение территории, обвалование (8 н.п.) | Муниципальные образования | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов поверхностным стоком и сохранение среды обитания |
| 2.2.3. Регулирование использования берегов и дна водных объектов, всего – в том числе | 3,20 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.3.1.Осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов и изменением морфометрических особенностей рек, всего – в том числе: | 3,20 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.3.2. р. Яна от г. Верхоянск до устья р. Адыча | МОП РС (Я), ЛенБВУ | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Получение информации о состоянии дна, берегов и изменением морфометрических особенностей рек в районах затопляемых н.п. |
| 2.2.3.3. р. Адыча в районе с. Бетенгкес, Сайды | --- « --- | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3.4. р. Дулгалах в районе с. Суордах | --- « --- | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3.5. р. Сартанг в районе с. Юнкюр | --- « --- | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. Кобяйский улус, всего – в том числе | 1,65 | 0,50 | 0,65 | 0,50 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.1. Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и на водосборах, всего – в том числе: | 1,65 | 0,50 | 0,65 | 0,50 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.1.1. Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Силян в районе с. Себян-Кюель -5 км | ДВО при МОП РС (Я) | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.3.1.2. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Силян в районе с. Себян-Кюель специальными информационными знаками | --- « --- | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.3. Оформление землеотвода под свалку ТБО, ограждение территории и обвалование свалки ТБО в с. Себян-Кюель | Муниципальные образования | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов поверхностным стоком и сохранение среды обитания |
| 2.3.1.4. Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | ДВО при МОП РС (Я) | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения водных объектов, а также сохранение среды обитания |
| 2.4. Усть-Янский улус, всего – в том числе | 28,05 | 3,30 | 22,75 | 2,00 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 0,50 | 1,60 | 3,00 | 2,70 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.1.Определение альтернативных и дополнительных источников водоснабжения, всего – в том числе: | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.1.1. Выполнение поисково-оценочных работ на подземные воды для населенных пунктов Усть-Янского улуса | Госкомитет по геологии и недропользованию. | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.2. Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и на водосборах, всего – в том числе: | 6,45 | 2,50 | 1,95 | 2,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,50 | 0,80 | 2,20 | 1,90 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.2.1. Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе п.г.т. Усть-Куйга - 10 км | Лен БВУ | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.4.2.2. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе п.г.т. Усть-Куйга специальными информационными знаками | --- « --- | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| 2.4.2.3. Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе с. Казачье -5 км | --- « --- | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| 2.4.2.4. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе с. Казачье специальными информационными знаками | --- « --- | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| 2.4.2.5. Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе с. Нижнеянск -10 км | --- « --- | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2.6. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Яна в районе с. Нижнеянск специальными информационными знаками | --- « --- | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| 2.4.2.7. Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | --- « --- | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения водных объектов, а также сохранение среды обитания |
| 2.4.2.7. Оформление землеотвода под свалку ТБО, ограждение территории и обвалование свалки ТБО (4 н.п.) | Муниципальные образования | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов поверхностным стоком и сохранение среды обитания |
| 2.4.3. Регулирование использования берегов и дна водных объектов, всего – в том числе: | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.3.1. Осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов и изменением морфометрических особенностей р. р. Яна в районе н.п. Усть-Куйга, Усть-Янск, Нижнеянск | МОП РС (Я), ЛенБВУ | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Получение информации о состоянии дна, берегов и изменением морфометрических особенностей рек в районах затопляемых н.п. |
| 2.5. Эвено-Бытантайский улус, всего – в том числе: | 2,80 | 0,50 | 1,30 | 1,00 | 2,20 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5.1.Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и на водосборах – всего, в том числе | 2,80 | 0,50 | 1,30 | 1,00 | 2,20 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Улахан-Саккырыр в районе с.Батагай-Алыта -10 км | Лен БВУ | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Улахан-Саккырыр в районе с. Батагай-Алыта специальными информационными знаками | --- « --- | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности |
| Определение достоверных границ и ремонт скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | --- « --- | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения загрязнения водных объектов, а также сохранение среды обитания |
| Оформление землеотвода под свалку ТБО, ограждение территории и обвалование свалки ТБО в с. Батагай-Алыта | --- « --- | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов поверхностным стоком и сохранение среды обитания |
| Оформление землеотвода под свалку ТБО, ограждение территории и обвалование свалки ТБО в с. Кустур | --- « --- | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов поверхностным стоком и сохранение среды обитания |

# 3. Оперативные мероприятия

Таблица 3 -  Оперативные (управленческие) мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов бассейна р. Яна и междуречий р.р. Лена и Яна, Яна и Индигирка на период до 2025 г.г.

| Мероприятия, улусы | Исполнители | Всего затрат 2011-2025 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | Затраты 2011-2015 г.г., млн. руб. | Затраты 2016-2020 г.г., млн. руб. | Затраты 2021-2025 г.г., млн. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | бюджет РС (Я) | прочие средства |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по бассейну р. Яна и междуречий р.р. Лена и Яна, Яна и Индигирка, в том числе: | 66,96 | 50,16 | 10,10 | 6,70 | 58,06 | 5,53 | 3,68 | 31,05 | 7,75 | 10,05 | 7,35 | 2,85 | 2,25 | 1,15 | 0,65 | 0,45 | 1,55 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,15 | 0,45 | - |
| 1.Общебассейновые мероприятия, всего – | 10,60 | 1,75 | 7,85 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,10 | 2,60 | 4,80 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,30 | - |
| 1.1. Развитие государственной системы экологического мониторинга РС (Я) | МОП РС (Я), ЛенБВУ | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание единой нормативной базы и условий проведения экологического мониторинга |
| 1.2. Разработка программы по обеспечению единства и сопоставимости методов наблюдений за состоянием водных объектов участниками деятельности гидрометеослужбы (см. ст. 4. и 5. [144]) | МОП РС (Я), ЛенБВУ, Роспотребнадзор, водопользователи | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | Создание единой нормативной базы и условий проведения экологического мониторинга |
| 1.3. Проведение экспедиций по р. Яна для уточнения запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, МОП РС (Я) | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Рекомендации по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. |
| 1.4. Развитие и ведение государственного водного реестра в части сведений, относящихся к рассматриваемому речному бассейну р. Яна и обеспечение доступности их пользователям | ЛенБВУ | 2,50 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка картографической части водного реестра бассейна на основе геоинформационной системы, формирование информационных ресурсов о состоянии водных объектов и экосистем в разрезе ВХУ и административно-территориальных образований |
| 1.5. Создание системы телекоммуникационной и интернет связи по оперативному информированию и оповещению о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | ДВО при МОП РС (Я), муниципальные образования | 3,00 | 0 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оперативное информирование и оповещение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и населения о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод |
| 2. Мероприятия по улусам, всего – | 54,11 | 48,41 | 0,00 | 5,70 | 52,31 | 5,38 | 3,53 | 29,60 | 6,50 | 7,30 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1. Булунский улус, всего – | 26,80 | 25,00 | 0,00 | 1,80 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.1. Русловыправительные работы на р. Омолой в районе с. Борогон (Намы) - 13 км | ДВО при МОП РС (Я) | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение пропускной способности водотока |
| 2.1.2. Оснащение водозаборных и сбросных сооружений системами учета воды - 6 ед. | Водопользователи | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | н.д. | н.д. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение учета водных ресурсов и их использования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Верхоянский улус, всего – в том числе: | 22,08 | 18,03 | 2,25 | 1,80 | 19,98 | 0,15 | 3,68 | 4,15 | 5,75 | 6,25 | 1,35 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
| 2.2.1. Разработка проекта "Русловыправительные работы на р. Адыча в районе с. Бетенкес | ДВО при МОП РС (Я) | 3,53 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение пропускной способности водотока |
| 2.2.2. Разработка проекта: "Русловыправительные работы на р. Дулгалаах в р-не с. Томтор | --- « --- | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3. Русловыправительные работы на р. Адыча в районе с. Бетенкес | --- « --- | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.4. Русловыправительные работы на р. Дулгалаах в р-не с Томтор | --- « --- | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.5. Оснащение водозаборных и сбросных сооружений системами учета воды -6 ед. | Водопользователи | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,20 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.6. Проведение постоянного мониторинга за состоянием водных объектов в районе хвостохранилища ОФ №418 пгт.Батагай | Роспотребнадзор | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Изучение миграции элементов-токсикантов в водные объекты-источники хозпитьевого водоснабжения п. Батагай |
| 2.3. Кобяйский улус, всего – в том числе: | 5,38 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.1. Расчистка русла р. Суланичан в районе с. Себян-Кюель | ДВО при МОП РС (Я) | 5,38 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение пропускной способности водотока |
| 2.4. Усть-Янский улус, всего – в том числе: | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,60 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.1. Оснащение водозаборных и сбросных сооружений системами учета воды - 4 ед. | Водопользователи | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,60 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение учета водных ресурсов и их использования |
| 2.5. Эвено-Бытантайский улус, всего – в том числе: | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,30 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5.1. Оснащение водозаборных и сбросных сооружений системами учета воды - 3 ед. | Водопользователи | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,30 | н.д. | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение учета водных ресурсов и их использования |

# 4. Структурные мероприятия

Таблица 4 - Структурные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов бассейна р. Яна и междуречий р.р. Лена и Яна, Яна и Индигирка на период до 2025 г.

| Мероприятия, улусы | Всего затрат 2011-2025 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | Затраты 2011-2015 г.г., млн. руб. | Затраты 2016-2020 г.г., млн. руб. | Затраты 2021-2025 г.г., млн. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | бюджет РС (Я) | прочие средства |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Всего по бассейну р. Яна и междуречий р.р. Лена и Яна, Яна и Индигирка, в том числе: | 1701,97 | 307,24 | 650,45 | 744,28 | 728,19 | 2,60 | 31,35 | 151,11 | 333,01 | 210,12 | 673,27 | 366,47 | 142,09 | 56,77 | 53,97 | 53,97 | 300,51 | 95,48 | 54,85 | 50,85 | 50,84 | 48,49 | - |
| 1.Булунский улус, всего – | 203,16 | 83,18 | 42,48 | 77,50 | 150,91 | 1,6 | 30,35 | 88,23 | 30,38 | 0,35 | 4,55 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 47,7 | 16,75 | 11,78 | 6,50 | 6,49 | 6,18 | - |
| 1.1. Строительство и реконструкция водохозяйственных систем, всего – в том числе: | 63,03 | 1,70 | 18,00 | 43,33 | 63,03 | 1,60 | 30,35 | 0,35 | 30,38 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 1.1.1. Строительство и реконструкция водозаборов и сетей хоз.-питьевого водоснабжения, доставка воды | 60,03 | 1,70 | 15,00 | 43,33 | 60,03 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1. Реконструкция водозабора питьевой воды в п. Быковский | 30,00 | 0,00 | 7,50 | 22,50 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.2. Реконструкция водозабора питьевой воды в п. Тикси | 30,03 | 1,70 | 7,50 | 20,83 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 Обеспечение водой нормативного качества, всего – в том числе: | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,60 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1. Производство бутилированной воды (Производственные объекты ООО "Восход) | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,60 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Строительство и реконструкция очистных сооружений, сетей канализации, навозохранилищ, всего – в том числе: | 50,75 | 1,08 | 15,50 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,95 | 16,60 | 11,63 | 6,35 | 6,34 | 6,03 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. и снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |
| 1.2.1. Объекты ЖКХ, всего – в том числе: | 46,95 | 1,08 | 11,70 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,95 | 16,60 | 11,63 | 6,35 | 6,34 | 6,03 |  |
| 1.2.1.1. Строительство БОС в п. Тикси | 30,00 | 1,08 | 7,50 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 1.2.1.2. Строительство локальной системы канализации в с. Найба | 2,20 | 0,00 | 0,55 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1.3. Строительство локальных систем канализации в с. Намы | 2,20 | 0,00 | 0,55 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1.4. Строительство локальных систем канализации в с. Быковский | 2,20 | 0,00 | 0,55 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1.5. Обеспечение сёл ассенизационными машинами | 2,40 | 0,00 | 0,60 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1.6. Обустройство полей ассенизации (отстойников ЖБО) в с.с. Быковский, Найба и Намы. | 7,95 | 0,00 | 1,95 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 7,20 | 0,03 | 0,35 | 0,34 | 0,03 |  |
| 1.2.2. Объекты животноводства (с/х предприятия), всего – в том числе: | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2.1. Строительство (реконструкция) навозохранилища КРС в п. Тикси | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, всего – в том числе: | 89,38 | 80,40 | 8,98 | 0,00 | 87,88 | 0,00 | 0,00 | 87,88 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Увеличение пропускной способности водотока, защита берега от разрушения |
| 1.3.1. Берегоукрепительные работы на р. Омолой в районе с. Борогон (Намы) | 87,43 | 78,45 | 8,98 | 0,00 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.2. Текущие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод, всего в том числе: | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Снижение заторообразования в момент вскрытия реки |
| 1.3.2.1. Ослабление прочности льда на р. Яна в районе с. Намы | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2. Верхоянский улус, всего – | 892,71 | 156,83 | 224,60 | 511,28 | 391,19 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 241,45 | 146,04 | 366,55 | 199,35 | 58,60 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 134,97 | 43,33 | 22,49 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | - |
| 2.1. Строительство и реконструкция водохозяйственных систем, всего – в том числе: | 182,50 | 9,62 | 55,00 | 117,88 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 177,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 2.1.1. Строительство и реконструкция водозаборов и сетей хоз.-питьевого водоснабжения, доставка воды, всего в том числе: | 170,00 | 9,62 | 42,50 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1. Строительство водозабора, водопровода в г. Верхоянск | 85,00 | 4,81 | 21,25 | 58,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.2. Модернизация и строительство водопроводных станций и сетей в п.г.т. Батагай | 85,00 | 4,81 | 21,25 | 58,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2 Обеспечение водой нормативного качества | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1. Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах – 10 установок производительностью 12 м3/сут. каждая | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.2. Производство бутилированной воды (Производственные объекты СХПК «Верхоянье-плюс») | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. Строительство и реконструкция очистных сооружений, сетей канализации, навозохранилищ, всего – в том числе: | 559,7 | 18,22 | 148,08 | 393,4 | 284,68 | 0 | 0 | 0 | 142,34 | 142,34 | 143,55 | 141,15 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 131,47 | 42,63 | 21,79 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. и снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |
| 2.2.1. Объекты ЖКХ, всего – в том числе: | 547,7 | 18,22 | 136,08 | 393,4 | 277,48 | 0 | 0 | 0 | 138,74 | 138,74 | 138,75 | 138,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,47 | 42,63 | 21,79 | 22,35 | 22,35 | 22,35 |  |
| 2.2.1.1. Модернизация и строительство систем канализации в г. Верхоянск | 60,00 | 2,16 | 15,00 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 2.2.1.2. Модернизация и строительство систем канализации в пгг. Батагай | 30,00 | 1,08 | 7,50 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 2.2.1.3. Строительство КОС в п.г.т. Батагай | 416,23 | 14,98 | 104,06 | 297,19 | 277,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,74 | 138,74 | 138,75 | 138,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1.4. Обеспечение локальной канализации в селах улуса -5 сёл | 10,00 | 0,00 | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 2.2.1.5. Обеспечение сел улуса ассенизационными машинами - 11 ед. | 14,40 | 0,00 | 3,60 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 9,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
| 2.2.1.6. Обустройство полей ассенизации (отстойников ЖБО) в с.с. Бетенгкес, Бала, Сайды, Юнкюр, томтор, Улахан-Кюель. | 17,07 | 0,00 | 3,42 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 13,03 | 0,59 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. Объекты животноводства (с/х предприятия), всего – в том числе: | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 4,80 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. и снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |
| 2.2.2.1. Строительство (реконструкция) навозохранилища КРС в г. Верхоянск, с. Боронук | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2.2. Строительство (реконструкция) навозохранилища КРС в пгт. Батагай | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, всего – в том числе: | 146,51 | 128,99 | 17,52 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 98,11 | 0,70 | 43,50 | 20,70 | 20,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | Инженерная защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| 2.3.1. Строительство противопаводковых и иных гидротехнических сооружений, всего – в том числе: | 137,41 | 119,89 | 17,52 | 0,00 | 97,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1.1. Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления- 3,66 км | 95,51 | 84,89 | 10,62 | 0,00 | 95,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1.2. Разработка и экспертиза ПСД «Противопаводковая защита п. Батагай Верхоянского улуса, РС (Я)» [7] | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1.3. Строительство противопаводковой защиты п.г.т. Батагай [7] | 40,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.2 Текущие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | Снижение заторообразования в момент вскрытия реки |
| 2.3.2.1. Составление сметной документации по ослаблению прочности льда на р.р. Яна, Адыча, Дулгалах, Сартанг в районах затапливаемых населенных пунктов | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 2.3.2.2. Ослабление прочности льда на р.р. Яна, Адыча, Дулгалах, Сартанг в районах затапливаемых населенных пунктов | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
| 2.4. Консервация (ликвидация) и реабилитация хвостохранилищ, всего – в том числе: | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предотвращение загрязнения водных объектов |
| 2.4.1.Обоснование инвестиций в систему защиты населения от негативного воздействия хвостохранилища не действующей ОФ №418 пгт. Батагай | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Кобяйский улус, всего – | 25,05 | 0,00 | 6,02 | 19,03 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 18,28 | 16,28 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 3,40 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - |
| 3.1. Строительство и реконструкция водохозяйственных систем, всего – в том числе: | 18,83 | 0,00 | 4,62 | 14,21 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 16,28 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 3.1.1. Строительство и реконструкция водозаборов и сетей хоз.-питьевого водоснабжения, доставка воды, всего – в том числе: | 18,28 | 0,00 | 4,07 | 14,21 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 16,28 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.Строительство летнего водопровода с водозабором, со станцией очистки воды с. Себян-Кюель (оз. Себян), | 16,28 | 0,00 | 4,07 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.2. Приобретение машины для подвоза воды на базе КАМАЗ-НЕФАЗ | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2 Обеспечение водой нормативного качества, всего – в том числе: | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1. Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах – 1 установки производительностью 2 м3/сут. | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 3.2. Строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей канализации | 6,22 | 0,00 | 1,40 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 3,40 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. и снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |
| 3.2.1. Объекты ЖКХ, всего – в том числе: | 6,22 | 0,00 | 1,40 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 3,40 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 3.2.1.1. Обеспечение локальной канализации в с. Себян-Кюель | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1.2. Обеспечение ассенизационными машинами с. Себян-Кюель | 1,20 | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1.3. Обустройство полей ассенизации (отстойников ЖБО) в с. Себян-Кюель | 3,02 | 0,00 | 0,60 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 2,20 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 4. Усть-Янский улус, всего – | 520,57 | 67,23 | 350,27 | 103,07 | 183,54 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 61,18 | 61,18 | 242,39 | 137,47 | 71,92 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 94,64 | 25,17 | 17,60 | 17,97 | 17,97 | 15,93 | - |
| 4.1. Строительство и реконструкция водохозяйственных систем, всего – в том числе: | 53,75 | 2,83 | 16,25 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 4.1.1. Строительство и реконструкция водозаборов и сетей хоз.-питьевого водоснабжения, доставка воды, всего – в том числе: | 50,00 | 2,83 | 12,50 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1.1. Модернизация и строительство водопроводных станций и сетей п.г.т. Усть-Куйга | 50,00 | 2,83 | 12,50 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2 Обеспечение водой нормативного качества, всего – в том числе: | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2.1. Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах – 5 установок производительностью 12 м3/сут. каждая | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. Строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей канализации | 93,39 | 2,16 | 22,83 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39 | 24,92 | 17,35 | 17,72 | 17,72 | 15,68 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. и снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |
| 4.2.1. Объекты ЖКХ, всего – в том числе: | 93,39 | 2,16 | 22,83 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39 | 24,92 | 17,35 | 17,72 | 17,72 | 15,68 |  |
| 4.2.1.1. Строительство КОС в п.г.т. Усть-Куйга производительностью 166 м3/сут. | 4,98 | 0,00 | 1,25 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |  |
| 4.2.1.2. Строительство КОС с. Нижнеянск | 4,98 | 0,00 | 1,25 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |  |
| 4.2.1.3. Модернизация и строительство систем канализации в п.г.т. Усть-Куйга, 2 км | 60,00 | 2,16 | 15,00 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 4.2.1.4. Обеспечение локальной канализации в селах улуса | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 4.2.1.5. Обеспечение населенных пунктов ассенизационными машинами (4 ед.) | 4,80 | 0,00 | 1,20 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |
| 4.2.1.6. Обустройство полей ассенизации (отстойников ЖБО) в с.с. Казачье, Усть-Янск, Хайыр, Тумат | 12,96 | 0,00 | 2,59 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 9,70 | 0,47 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 68,79 | 62,24 | 6,55 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 66,79 | 65,79 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Защита берега р. Яна от обрушения в пределах н.п. |
| 4.3.1. Строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных сооружений, всего – в том числе: | 65,54 | 58,99 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,54 | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.1.1. Берегоукрепительные работы на р. Яна в районе с. Усть-Янск - 5,9 км | 65,54 | 58,99 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,54 | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Защита берега р. Яна от обрушения в пределах н.п. |
| 4.3.2 Текущие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод, всего – в том числе: | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Снижение заторообразования в момент вскрытия реки |
| 4.3.2.1. Составление сметной документации по ослаблению прочности льда на р. Яна в районах затапливаемых н.п. Усть-Куйга, Нижнеянск | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 4.3.2.2. Ослабление прочности льда на р. Яна в районах затапливаемых н.п. | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| 4.4. Консервация и ликвидация хвостохранилищ, всего – в том числе: | 304,64 | 0,00 | 304,64 | 0,00 | 182,79 | 0,00 | 0,00 | 60,93 | 60,93 | 60,93 | 121,85 | 60,93 | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предотвращение загрязнения водных объектов бассейнов р. р. Омолой и Яна |
| 4.4.1. Ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ[2] | 304,64 | 0,00 | 304,64 | 0,00 | 182,79 | 0,00 | 0,00 | 60,93 | 60,93 | 60,93 | 121,85 | 60,93 | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. Эвено-Бытантайский улус, всего – | 60,48 | 0,00 | 27,08 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 6,62 | 6,62 | 18,98 | 6,83 | 2,85 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | - |
| 5.1. Строительство и реконструкция водохозяйственных систем, всего – в том числе: | 33,10 | 0,00 | 13,90 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 5.1.1. Строительство и реконструкция водозаборов и сетей хоз.-питьевого водоснабжения, доставка воды, всего – в том числе: | 25,60 | 0,00 | 6,40 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.1.1. Строительство локальных водопроводов с ВОС в с.с. Джагарлах, Кустур – 4 км | 13,60 | 0,00 | 3,40 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.1.2. Строительство водозабора с ВОС на оз. Юнкюр, с. Батагай-Алыта - 200 м3/сут. | 12,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.2 Обеспечение водой нормативного качества, всего – в том числе: | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.2.1. Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах – 10 установок производительностью 12 м3/сут. каждая | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. Строительство и реконструкция очистных сооружений, сетей канализации, навозохранилищ, всего – в том числе: | 27,38 | 0,00 | 13,18 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 6,83 | 2,85 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | Повышение уровня благоустройства сельских н.п. и снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |
| 5.2.1. Объекты ЖКХ, всего – в том числе: | 18,98 | 0,00 | 4,78 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 6,83 | 2,85 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |  |
| 5.2.1.1. Обеспечение локальной канализации в селах улуса – 5 км | 10,00 | 0,00 | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 5.2.1.2. Обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов | 3,60 | 0,00 | 1,20 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
| 5.2.1.3. Обустройство полей ассенизации (отстойников ЖБО) в с. Батагай-Алыта | 5,38 | 0,00 | 1,08 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 3,63 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2. Объекты животноводства (с/х предприятия), всего – в том числе: | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.2.1. Строительство (реконструкция) навозохранилища КРС в с. Батагай-Алыта | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Снижение загрязнения поверхностного стока с территории поселений |

# 5. Сводная ведомость требуемых финансовых затрат

Общая сумма затрат на реализацию планируемых бассейновых мероприятий в ценах текущего периода составляет около 1,94 млрд. рублей, из которых в первый пятилетний период должно быть освоено 46 %, во второй – 37 % и  в третью пятилетку – 17 % от суммы всех затрат (см. таблицу 5.1). Основной объем затрат (около 88 % от общего объема средств) приходится на долю структурных мероприятий.

Таблица 5.1 – Сводная ведомость распределения затрат на основные виды мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Яна на период  до 2025 года

| Мероприятия | Всего затрат на 2011 - 2025 г.г. | Затраты на 2011 - 2015 г.г. | Затраты на 2016 - 2020 г.г. | Затраты на 2021 - 2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фундаментальные | 97,16 | 5 | 39,36 | 4,4 | 29,5 | 4,1 | 28,3 | 8,5 |
| Институциональные | 72,6 | 3,8 | 61,68 | 7 | 8,87 | 1,2 | 2,05 | 0,6 |
| Оперативного управления | 66,96 | 3,3 | 58,06 | 6,5 | 7,35 | 1 | 1,55 | 0,5 |
| Структурные | 1701,97 | 87,9 | 728,19 | 82,1 | 673,27 | 93,7 | 300,51 | 90,4 |
| Уд. вес затрат по периодам | 100 | 45,77 | 37,09 | 17,14 |
| Итого: | 1938,69 | 100 | 887,29 | 100 | 718,99 | 100 | 332,41 | 100 |

По источникам финансирования (см. таблицу 5.2) суммарные затраты распределяются следующим образом:

- федеральный бюджет РФ – 23 %;

- республиканский бюджет РС (Я) – 37 %;

- средства прочих источников (муниципальные бюджеты, средства предприятий и ведомств и пр.) – 40 % от общей стоимости мероприятий.

Большую часть средств федерального бюджета РФ (68 %) предполагается направить на реализацию структурных мероприятий. Около 62 % суммарных затрат, предусмотренных  на выполнение структурных мероприятий приходится на мероприятия программы "Чистая вода", направленных на развитие водохозяйственной инфраструктуры,  18% затрат – на мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Таблица 5.2 – Сводная ведомость распределения затрат на основные виды мероприятий в бассейне р. Яна по источникам финансирования

| Мероприятия | Всего затрат на 2011 -2025 г.г., млн. руб. | В том числе по источникам финансирования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Республики Саха (Я) | Прочие источники |
|  |  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фундаментальные | 97,16 | 86,04 | 19,0 | 7,87 | 1,1 | 3,25 | 0,4 |
| Институциональные | 72,6 | 8,4 | 1,9 | 54,3 | 7,5 | 9,9 | 1,3 |
| Оперативного управления | 66,96 | 50,16 | 11,1 | 10,10 | 1,4 | 6,7 | 0,9 |
| Структурные | 1701,97 | 307,24 | 68,0 | 650,45 | 90 | 744,28 | 97,4 |
| Итого: | 1938,69 | 451,84 | 100 | 722,72 | 100 | 764,13 | 100 |

# Заключение

Для решения ключевых проблем водохозяйственного комплекса в бассейнах рек рассматриваемого региона и достижения рекомендуемых целевых показателей в рамках СКИОВО предлагается выполнение комплекса водохозяйственных, водоохранных и других мероприятий. В настоящей книге состав мероприятий принят на основании проработок, выполненных в региональной целевой программе «Чистая вода» (утверждена и реализуется в Республике Саха с 2011 года), Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2020 г., утвержденной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы, материалов ЛенБВУ, собственных экспертных оценок авторов проекта [8, 100, 122].

Реализация предлагаемых в СКИОВО мероприятий, разработанных с учетом интересов всех видов водопользования, безусловно, позволит достигнуть целевого состояния бассейна р. Яна к  2025 году. Достижение целевого состояния бассейна возможно за счет:

- строительства очистных сооружений и нормативной очистки промышленных и бытовых стоков;

- снижения негативного воздействия судоходства; достижения постоянного нормативного качества  поверхностного стока селитебных зон;

- полной, в соответствии с проектной документацией, рекультивацией водных объектов и наземных экосистем в районах горных разработок и др.

Индикаторами достижения целевых показателей являются: уровень реализации разработанных НДВ на водохозяйственных участках; снижение содержания тяжелых металлов в рыбах водных объектов районов горных разработок до естественного уровня и нормализация санитарно-гигиенических параметров поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого назначения.

Предложенный вариант достижения целевого состояния водных объектов бассейна требует финансирования, в объеме 1,94 млрд. рублей на пятнадцатилетний период.

Рассмотреть второй вариант мероприятий без альтернативных предложений от членов Бассейнового совета Ленского бассейнового округа, представителей муниципальных образований и без корректировки мероприятий "Чистая вода" не представляется возможным.

# Список использованных материалов

- Аналитическая записка о прохождении весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории Республики Саха (Якутия) за 2001-2010 г.г. Материалы Ленского БВУ.

- Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы», Приложение № 10 (по интенсивному  варианту реализации программы), подпрограмма 5. мероприятие 1.2, Якутск 2011 г.

- Концепция развития водохозяйственного  комплекса  Республики Саха (Якутия) до 2020г., разд.9.

- Методика перевода сметной стоимости строительства в ценах 1991 г. к сметной стоимости в ценах 1 кв. 2012 г. через индексы цен к ТЭР или ФЕР.

- Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. Утверждены Приказом № 169 МПР России от 04.07.2007 г.

- Нормативы удельных капитальных вложений на строительство объектов по использованию и охране водных ресурсов, защите от вредного воздействия вод и нормативы эксплуатационных затрат на 1991-1995 г.г., ВНПО «Союзводпроект»,  Москва, 1991 г.

- Перечень программных мероприятий ЛенБВУ для ФАВР на 2008-2010 г.г , Якутск 2008 г.

- Письмо № 4122-ИП/08 от 28.02.2012  Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат.

- Прайс-лист организации по ландшафтному дизайну в Подмосковье, 2010.

- Проект программы Республики Саха (Я) «Чистая вода».  Якутск, 2011.

- Проект Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна реки Лена, Книга 6  «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Лена», Москва 2012 г.

- Проект Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) по бассейну реки Ангара, Красноярск 2008 г.

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона до 2025 г. (утверждена Правительством  Российской Федерации 28 декабря 2009 г., № 2094-р).

- Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ред. 21.11.2011 г.) «О гидрометеорологической службе).

- Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001-01. Земляные работы. Утв. приказом Минрегиона РФ от 17.11.2008 г. N 253

- СКИОВР бассейна р. Лена. Книга 1 «Предотвращение вредного воздействия вод. Противопаводковые мероприятия». ООО «ЭСЭЙЧ ИНЖИНИРИНГ». – М., 2003.)

- Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий», ФГУП «ВИЭМС» 2005 г.